产品开发全流程管理系统

FBA Product Development Tracker

产品文档 v2.0

文档日期：2026年05月22日

系统形态：单文件 HTML（零依赖、离线可用、内嵌数据分享）

代码规模：~3,400 行（CSS + HTML + JavaScript）

一、系统概述

产品开发全流程管理系统是一个面向 Amazon FBA 卖家的产品开发管理工具，采用单文件 HTML 实现，覆盖从选品立项到出货复盘的全流程管理。系统无需服务器，支持数据内嵌独立分享，接收方打开即可查看完整数据。

核心能力

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 全流程阶段管理 | 18 个标准阶段，覆盖立项→出货→复盘完整链路 |
| 三视图架构 | 列表详情 / 进度总览 / 数据表格 |
| 数据自包含 | 导出独立 HTML，接收方打开即可查看全部数据 |
| 可视化分析 | 时间线甘特图、年度日历热力图、BOM 成本饼图、敏感性分析 |
| 多记录管理 | 供应商/打样/设计/生产/出货/返单均支持多条记录 |
| 双主题 | 浅色/深色主题一键切换 |

二、系统架构

2.1 数据模型

系统核心数据实体为"产品"（Product），每个产品包含基础信息、18 个阶段状态、动态日志和产品日志。

产品基础字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | 唯一标识（时间戳+随机字符串） |
| name | String | 产品名称 |
| sku | String | SKU / 编号 |
| category | String | 品类 / 类目 |
| status | Enum | active（进行中）/ hold（已暂停）/ done（已完成）/ cancel（已取消） |
| createdAt | Date | 立项日期 |
| logs | Array | 动态记录日志 |

阶段数据模型（18 个阶段）

| 阶段 Key | 名称 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| initiation | 选品立项 | date / lead / source / market / reason / notes |
| research | 竞品调研 | monthSales / competitorCount / avgPrice / topAsin / avgRating / painPoints / opportunity |
| profit | 利润测算 | targetPrice / cogs / shipping / fbaFee / referralPct / adPct / otherCost / decision |
| bom | BOM成本拆解 | bom[]: {name, spec, cat, qty, unitCost} / notes |
| supplier | 供应商开发 | suppliers[]: {name, contact, price, moq, lead, selected} |
| sampling | 打样/改版 | rounds[]: {orderDate, qty, cost, receivedDate, result, isFinal} |
| cert | 认证合规 | types / agency / cost / expectedDate / doneDate |
| packaging | 包装设计 | rounds[]: {briefDate, designer, draftDate, confirmDate} |
| visuals | 视觉素材 | rounds[]: {briefDate, designer, shootDate, mainImgDate, aPlusDate} |
| production | 下单生产 | batches[]: {orderDate, factory, qty, unitPrice, depositAmt, expectedShip} |
| qc | 品控验货 | records[]: {date, inspector, result, issues} |
| shipment | 出货物流 | records[]: {shipDate, method, carrier, tracking, qty, etaPort, etaFBA} |
| keywords | 关键词研究 | tool / mainKw / kwCount / completedDate |
| listing | Listing上架 | asin / parentAsin / sku / title / launchDate / price |
| handover | 产品交接 | date / from / to / docs |
| promotion | 广告推广 | adStartDate / adBudget / strategy / vineDate / vineUnits / firstReviewDate |
| reorder | 返单管理 | records[]: {orderDate, triggerInv, reorderQty, supplier} |
| review | 产品复盘 | date / monthSales3 / actualMargin / rating / successPoints / issues / improvements |

2.2 Tab 组织

| Tab | 包含阶段 |
| --- | --- |
| 📋 立项评估 | 选品立项 → 竞品调研 → 利润测算 → BOM成本拆解 |
| 🏭 供应商/打样 | 供应商开发 → 打样/改版 → 认证合规 |
| 🎨 内容设计 | 包装设计 → 视觉素材 |
| 📦 生产出货 | 下单生产 → 品控验货 → 出货物流 |
| 🛒 上架运营 | 关键词研究 → Listing上架 → 产品交接 → 广告推广 |
| 🔄 返单复盘 | 返单管理 → 产品复盘 → 动态记录 |

2.3 三视图架构

系统提供三种视图模式，通过侧边栏顶部的模式按钮一键切换：

| 视图 | 说明 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 📋 列表视图 | 左侧产品列表 + 右侧详情面板，按 Tab 查看各阶段 | 日常编辑、逐项填写 |
| 📊 进度总览 | 全部产品时间线 / 单产品日历热力图 + 时间线 | 整体进度把控、月度回顾 |
| 📐 数据表格 | 22 列多产品对比表格，支持排序、筛选 | 横向对比、数据导出 |

三、功能模块详解

3.1 产品列表视图

搜索框：按产品名称/SKU 模糊搜索

状态筛选：全部 / 进行中 / 暂停 / 已完成 / 已取消

产品卡片：名称 + 状态徽章 + SKU/类目/日期 + 进度条 + 当前阶段

产品详情：6 个 Tab × 18 个阶段表单 + 动态日志

产品操作：新建、复制、删除、修改名称

3.2 进度总览视图

全部产品模式（默认）

顶部 6-7 个统计卡片：总数 / 进行中 / 已完成 / 已暂停 / 本月完成 / 30天到期 / 已逾期

全部产品水平时间线：周/月/季度三级缩放 + 📍 今天定位按钮 + 阶段颜色图例

点击产品时间线条 → 切换到该产品单视图

单产品模式

产品头部：名称 + 状态徽章 + 进度百分比 + "← 返回全部"按钮

紧凑水平时间线：显示该产品从立项到当前的时间跨度

年度日历热力图（macOS 风格）

4×3 月份网格，每格显示完整日期（一～日 + 1～31 日）

里程碑日以阶段色块标注

里程碑间以半透明过渡色填充

同日多任务以叠加彩色圆点展示

鼠标悬浮显示完整日期和全部任务详情

每月顶部色条显示主导阶段

左右箭头翻年 + +/- 缩放按钮 + 鼠标滚轮缩放（0.3x ~ 3.0x）

底部图例：该产品涉及的阶段颜色 + 返单标记

3.3 数据表格视图

| 列分组 | 包含列 |
| --- | --- |
| 产品信息 | 产品名称🔒、SKU、状态、进度条、立项日期、负责人、品类 |
| 立项评估 | 选品来源、目标市场 |
| 竞品调研 | 竞品均价 |
| 利润测算 | 目标售价、产品成本、BOM合计、毛利润、净利率（颜色编码）、立项决策 |
| 供应商/打样 | 供应商数、打样轮次 |
| 生产出货 | 预计出货 |
| 上架/返单 | 上架日期、返单次数 |

点击列头排序（升序 ▲ / 降序 ▼），默认按立项日期降序

产品名称列固定在左侧（sticky），横向滚动不丢失

净利率 ≥20% 绿色加粗、≥10% 橙色、<0% 红色

进度条在单元格内可视化展示

金额右对齐 $XX.00 格式

状态筛选联动（复用左侧筛选栏）

点击任意行 → 切换到列表视图并打开产品详情

3.4 BOM 成本拆解

10 个预设组件分类：面料/布料、电机/马达、电源/电池、开关/控制、LED/灯珠、模具/外壳、包装材料、认证费、物流/运费、其他

每个组件：名称 + 规格/型号 + 分类（下拉选择）+ 用量/件 + 单价($) → 自动计算小计

BOM 合计行自动汇总所有组件成本

SVG 环形饼图：以利润测算「产品成本」为分母，BOM 合计为分子，灰色"未拆解"扇区显示覆盖缺口

水平条形图：按分类汇总，显示金额和百分比

图表标题显示 BOM 覆盖率（如"BOM覆盖 88%"）

🔄 同步按钮：BOM 合计一键填入利润测算的产品成本字段

成本敏感性分析：取 Top 5 高成本组件，滑块调整 ±50%，实时重算净利润变化

3.5 利润测算

利润计算公式如下：

毛利润 = 目标售价 - 产品成本 - 头程运费 - FBA费用

净利润 = 毛利润 - 平台佣金（售价×%）- 广告预算（售价×%）- 其他费用

净利率 = 净利润 ÷ 目标售价 × 100%

净利率颜色：≥20% 绿色 / 10%~20% 橙色 / <10% 红色

BOM 参考成本行：显示当前 BOM 合计，点击 🔄 同步按钮自动填入产品成本

立项决策记录：通过立项 / 暂缓观察 / 否决 + 决策日期 + 备注

3.6 供应商管理

自定义添加多个供应商，对比报价

每个供应商：名称、联系方式、报价($/件)、MOQ、生产周期(天)

自动评分算法：基于价格/MOQ/周期的加权评分（100分制）

选定供应商：单选切换，确定最终合作方

最终确认备注：账期/质保/包装要求等

3.7 多记录模块

以下阶段均支持多条记录，以卡片列表形式展示，可自由添加/删除：

| 阶段 | 记录类型 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| 打样/改版 | 轮次 | 下单日期、数量、费用、收样日期、评审结果、最终版✓标记 |
| 包装设计 | 轮次 | 需求提交日、设计师、初稿完成日、确认日期 |
| 视觉素材 | 轮次 | 需求提交日、摄影师/设计师、拍摄日期、主图数量、A+完成日 |
| 下单生产 | 批次 | 下单日期、工厂名称、数量、单价、预付款、预计出货日 |
| 品控验货 | 记录 | 验货日期、人员/机构、结论（通过/有条件通过/不通过） |
| 出货物流 | 记录 | 出货日期、物流方式、服务商、运单号、数量、ETA |
| 返单管理 | 记录 | 下单日期、触发库存、补货数量、供应商 |

3.8 数据持久化与分享

| 功能 | 实现方式 |
| --- | --- |
| 在线编辑 | localStorage 自动保存（600ms 防抖） |
| 导出 JSON | 完整数据备份，可跨设备迁移 |
| 导入 JSON | 支持合并现有数据或替换全部数据 |
| 独立 HTML | Base64 内嵌全部产品数据，接收方双击打开即看，无需导入 |
| 独立模式检测 | 自动识别内嵌数据，显示 📦 徽章，隐藏重复导出按钮 |
| 数据迁移 | v2.0 自动迁移机制，旧格式数据无损升级 |

3.9 主题切换

浅色 / 深色双主题，点击 🌙/☀️ 一键切换

基于 CSS 变量（--blue / --g50 / --card-bg 等 30+ 变量）全局即时生效

主题偏好保存在 localStorage，刷新后保持

四、交互规范

| 场景 | 行为 |
| --- | --- |
| 列表视图点击产品 | 打开右侧详情面板，显示该产品全部阶段 |
| 进度总览-全部产品点时间线行 | 切换到该产品的单产品视图（时间线+日历） |
| 进度总览-单产品点"←返回全部" | 回到全部产品时间线视图 |
| 数据表格点击列头 | 排序切换（首次点击升序，再次点击降序） |
| 数据表格点击行 | 切换到列表视图并打开对应产品详情 |
| 日历区域鼠标滚轮 | 缩放日历（0.3x ~ 3.0x） |
| 日历 +/- 按钮 | 步进 0.2x 缩放 |
| 日历 ◀ ▶ 按钮 | 切换年份 |
| 侧边栏筛选按钮 | 按状态过滤产品列表和表格 |
| 搜索框输入 | 按产品名称/SKU 模糊过滤 |
| Esc 键 | 关闭弹窗 |
| Ctrl+N（规划中） | 新建产品 |

五、数据版本与迁移

当前版本：v2.0（STANDALONE_DATA_VERSION）

系统内置 migrateData() 函数，在每次加载数据时自动检测并升级旧格式：

| 迁移项 | 旧格式 | 新格式 |
| --- | --- | --- |
| 供应商 | supplier1/supplier2 独立字段 | suppliers[] 数组 |
| 打样 | 单条记录字段 | rounds[] 数组（支持多轮次） |
| 包装设计 | 单条记录字段 | rounds[] 数组 |
| 视觉素材 | 单条记录字段 | rounds[] 数组 |
| 生产 | 单条记录字段 | batches[] 数组（支持多批次） |
| 品控 | 单条记录字段 | records[] 数组 |
| 出货 | 单条记录字段 | records[] 数组 |
| 返单 | 单条记录字段 | records[] 数组 |
| BOM 成本拆解 | p.stages.initiation.bom | p.stages.bom（独立阶段） |

六、技术约束

纯单文件 HTML

所有图表自绘：SVG（饼图）、CSS（条形图/热力图/时间线/进度条）

兼容现代浏览器：Chrome / Firefox / Safari / Edge

Base64 编解码使用 TextEncoder/TextDecoder（含 fallback 兼容方案）

深色模式通过 CSS 变量 + data-theme 属性驱动

独立 HTML 模式不依赖 localStorage，数据完全内嵌

UTF-8 安全编码：中文产品名称/备注无乱码

─ 文档结束 ─